АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025					       		    		№ 266

ст-ца  Отрадная

Об утверждении  муниципального  краткосрочного  плана  реализации  региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории Краснодарского края,

на 2014-2082 годы» на этап 2026 года

в Отрадненском районе

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на основании протоколов решений собственников помещений в многоквартирном доме, а также рассмотрев письмо некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» № 2282-05/25 от 7 мая 2025 года,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2082 годы» на этап 2026 года в Отрадненском районе (прилагается).

2. Заместителю главы муниципального образования Отрадненский                        район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства                      Запорожец С.В. обеспечить размещение настоящего постановления на информационном портале муниципального образования Отрадненский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Запорожец С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Отрадненский район 							         А.В. Волненко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Отрадненский район

от 14.05.2025 № 266

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта              общего имущества собственников помещений  в  многоквартирных  домах,  расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2082 годы»

на этап 2026 года в Отрадненском районе

| Наименование краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта | - | муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края на 2014 – 2082 годы» на этап 2026 года в Отрадненском районе (далее – План). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Плана | - | Закон Краснодарского края от 1 июля 2013 года №2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»; Постановление Губернатора Краснодарского края от 31 декабря 2013 года №1638 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края на 2014-2082 годы»; Приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 15 января 2025 года № 23 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирных домах сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них» |
| Разработчик Плана | - | Администрация муниципального образования Отрадненский район |
| Задачи Плана | - | организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирном доме за счет накопленных средств с фонда капитального ремонта собственниками помещения в многоквартирном доме и заимствования средств со счета фондов капитального ремонта |
| Условия включения многоквартирных домов в План | - | включать дома в муниципальный краткосрочный план капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Отрадненского района на этап 2026 года: 1) при наличии заключения по техническому состоянию здания; 2) по предварительному списку многоквартирных домов, подлежащих включению в региональный краткосрочный план по плановому периоду 2026 – 2028 гг., НКО «Фонд капитального ремонта МКД»; 3) при наличии решения общих собраний собственников и помещений в многоквартирных домах. |
| Цели Плана | - | 1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 2) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Срок реализации Плана | - | 2 квартал 2027 год. |
| Исполнитель Плана | - | Администрация муниципального образования Отрадненский район. |
| Участники Плана | - | - НКО «Фонд капитального ремонта МКД». Собственники помещений в многоквартирных домах. |
| Объемы и источники финансирования Плана | - | общий объем финансирования Плана составит 11 517 793,82 рублей, в том числе за счет: 1) собранных средств собственниками помещений в многоквартирных домах в НКО «Фонд капитального ремонта МКД» – 1 018 975,49 рублей; 2) прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам в 2025 и 2026 годах – 340 050,25 рублей; 3) финансовой поддержки НКО «Фонд капитального ремонта МКД» – 10 158 768,08 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Плана | - | проведение капитального ремонта не менее чем 1627,9 квадратных метров общей площади многоквартирных домов |
| Список многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на этап 2026 года | - | Приложение №1, №2, №3 к Плану |

Заместитель главы муниципального

образования Отрадненский район по

вопросам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства                                                                 С.В. Запорожец