Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУК «СККО»

Попутненского сельского поселения

__________________ С.М. Мироненко

«____»_____________2008 г.

Техническое задание

по объекту «Капитальный ремонт Попутненского сельского Дома культуры Отрадненского района»

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Капитальный ремонт Попутненского сельского Дома культуры Отрадненского района |
| 2 | Данные о прохождения экспертизы | нет |
| 3 | Порядок формирования цены контракта | Согласно структуре расчета цены контракта |
| 4 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Оплата производится в пределах лимитов финансирования на 2008 год. Аванс-30%, в дальнейшем по предъявленным формам КС-2, КС-3, с учетом графика финансирования с удержанием 30% в счет погашения аванса. Окончательный расчет за выполненные работы - не позднее 30 дней после полного завершения работ. Объем работ выполняется в пределах лимита финансирования. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. |
| 5. | Разработчик документации | МУП ОР КК "Стройзаказчик" |
| 6 I | Место, срок и условия выполнения работ | Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Ленина 40 «а» . Объект не действующий |
| 7 | Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса | 1 Объемы работ 2 Структура расчета цены контракта |
| 8 | Начальная цена контракта, руб. | 2874920 рублей |
| 9 | Вид цены | Твердая |
| 10 | Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | Действующая лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом - Каменные работы - Устройство бетонных и железобетонных конструкций - Монтаж бетонных и железобетонных конструкций - Монтаж деревянных конструкций - Монтаж легких ограждающих конструкций: - металлические конструкции - Изоляционные работы - Кровельные работы - Устройство полов - Специальные работы: -Монтаж стальных конструкций: -конструкции зданий и сооружений -Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов: - защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий) |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» |
| 12.1 | Требования к объему гарантии | На весь объем работ |
| 12.2 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Высокое качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Гарантийный срок на выполняемые работы 24 месяца с момента сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Контроль и технический надзор за проведением работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ осуществляет представитель технического надзора. На основании представленных исполнителем данных составляется акт о приемке выполненных работ (КС-2) и заполняется справка о стоимости выполненных (КС-3). |

Директор МУК «СККО»

Попутненского сельского поселения__________________ С.М. Мироненко