УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОУ «Передовская

школа-интернат»

__________________ Н.В. Захарова

«____»_____________2008 г.

Техническое задание

по строительству объекта «капитальный ремонт баннопрачечного комплекса и надворного туалета»

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Капитальный ремонт баннопрачечного комплекса и надворного туалета» |
| 2 | Данные о прохождения экспертизы | не предусмотрено |
| 3 | Порядок формирования ценконтракта | В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения государственного контракта в соответствии с объемами и условиями конкурсной документации и обязательными платежами законодательством Российской Федерации |
| 4 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Оплата производится в пределах лимитов финансирования на 2008 год. Аванс-30%, в дальнейшем по предъявленным формам КС-2, КС-3, с учетом графика финансирования с удержанием 30% в счет погашения аванса. Окончательный расчет за выполненные работы - не позднее 20 дней после полного завершения работ. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. |
| 5. | Разработчик документации | ООО Вертикаль |
| 6 | Место, срок и условия выполнения работ | Краснодарский край, Отрадненский район ст. Передовая. Срок производства работ – 1 месяц. Начало работ –октябрь 2008г. Окончание работ – ноябрь 2008г. |
| 7 | Начальная цена контракта, руб. | .892 074руб. |
| 8 | Вид цены | Твердая |
| 9 | Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | Действующая лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или осуществление функции генерального подрядчика. |
| 10 | Требования к безопасности выполняемых работ | 1.Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования СНиП 12-03-2001 2.Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство СНиП 12-04-2002 3. Отраслевые типовые инструкции по охране труда СП 12-135-2003 4. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства ВСН 37-84 5. Правила охраны труда при строительстве |
| 11.1 | Требования к объему гарантии | На весь объем работ |
| 11.2 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Высокое качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Гарантийный срок на выполняемые работы 12 месяцев с момента сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя. |
| 12 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Контроль и технический надзор за проведением работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ осуществляет представитель технического надзора. На основании представленных исполнителем данных составляется акт о приемке выполненных работ (КС-2) и заполняется справка о стоимости выполненных (КС-3). |

Зам. Директора по ХЧ					Тульнев В.А.