УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющая обязанности главы

Рудьевского сельского поселения

Отрадненского  района

______________Е.П. Науменко

«  _____  »  __________________  2008 год

М.П.

Техническое задание на выбор генерального подрядчика по строительству и реконструкции объекта.

Лот № ____________

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Капитальный ремонт МУ «Сельская централизованная система» (Рудьевский сельский Дом культуры) Рудьевского сельского поселения |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы |  |
| 3 | Технические требования | Выполнить строительно-монтажные и другие работы по утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации, согласно действующим нормативным документам на строительство. |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет аукциона | ЛС № 1 |
| 5 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа обязан учесть все затраты, необходимые для исполнения муниципального контракта в соответствии с объемами работ, условиями аукционной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством РФ. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Оплата производится в пределах лимита финансирования на текущий год. 95 % - по предъявленным формам КС-2, КС-3 (предъявляются 10, 20 числа каждого месяца), с учетом графика финансирования (в течении 10 дней после предоставления актов). Окончательный расчет за выполненные работы - не позднее 30 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, оформленного в установленном порядке. Возможно авансирование в размере 30% цены контракта |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | 352252 Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь Начало работ – ноябрь 2008 г. Окончание работ – декабрь 2008 г. |
| 8 | Начальная цена контракта | 1 436 780 руб. |
| 9 | Вид цены | Твердая |
| 10 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | Действующая лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом: - земляные работы; - каменные работы; - устройство полов; - монтаж бетонных и железобетонных конструкций; - отделочные работы; - кровельные работы; - работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций ; - работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; или осуществление функции генерального подрядчика |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | Согласно СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». |
| 12 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Гарантийные обязательства –36 месяцев. Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и другими нормативными документами, касающиеся качества выполняемых работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Подрядной организацией предоставляется акт на строительно-монтажные работы по формам КС-2, КС-3, не позднее 20-го числа каждого месяца; исполнительная документация в соответствии с нормативными актами, действующими на территории РФ. |

Ответственный исполнитель:

Директор МУК СКО Рудьевского

сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющая обязанности

главы Рудьевского сельского поселения

Отрадненского района

______________________Е.П.Науменко

«  _____  »  __________________  2008 год

М.П.

Техническое задание на выбор генерального подрядчика по строительству и реконструкции объекта.

Лот № ____________

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Капитальный ремонт МУ «Сельская централизованная система» (Рудьевский сельский Дом культуры) Рудьевского сельского поселения |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы |  |
| 3 | Технические требования | Выполнить строительно-монтажные и другие работы по утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации, согласно действующим нормативным документам на строительство. |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет аукциона | ЛС № 1 |
| 5 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа обязан учесть все затраты, необходимые для исполнения муниципального контракта в соответствии с объемами работ, условиями аукционной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством РФ. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Оплата производится в пределах лимита финансирования на текущий год. 95 % - по предъявленным формам КС-2, КС-3 (предъявляются 10, 20 числа каждого месяца), с учетом графика финансирования (в течении 10 дней после предоставления актов). Окончательный расчет за выполненные работы - не позднее 30 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, оформленного в установленном порядке. Возможно авансирование в размере 30% цены контракта |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь Начало работ – ноябрь 2008 г. Окончание работ – декабрь 2008 г. |
| 8 | Начальная цена контракта | 1 436 780 руб. |
| 9 | Вид цены | Твердая |
| 10 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | Действующая лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом: - земляные работы; - каменные работы; - устройство полов; - монтаж бетонных и железобетонных конструкций; - отделочные работы; - кровельные работы; - работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций ; - работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; или осуществление функции генерального подрядчика |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | Согласно СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». |
| 12 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Гарантийные обязательства –36 месяцев. Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и другими нормативными документами, касающиеся качества выполняемых работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Подрядной организацией предоставляется акт на строительно-монтажные работы по формам КС-2, КС-3, не позднее 20-го числа каждого месяца; исполнительная документация в соответствии с нормативными актами, действующими на территории РФ. |

Ответственный исполнитель:

Директор МУК СКО Рудьевского

сельского поселения