- Проект контракта

- Муниципальный   Контракт №

На капитальный ремонт Пискуновского сельского клуба МУК «СКО Красногвардеского сельского поселения»

с Гусаровское.	                 						 «____» _________ 2008 г.

Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное обьединение Красногвардейского сельского поселения» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Акимова Николая Николаевича действующего на основании Устава, и  ___________________, именуем___ в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ____________________________, действующей(го) на основании Устава,  вместе именуемые Стороны, заключили между собой контракт о нижеследующем:

- 1. Предмет контракта, стоимости услуг, порядок расчетов.

1.1. Заказчик сдает, а Генподрядчик принимает на себя генеральный подряд на выполнение работ по объекту: На капитальный ремонт Пискуновского сельского клуба  МУК «СКО Красногвардейского сельского поселения» согласно актов обследования.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объемов работ.

1.3. Подрядчик обязуется завершить выполнение работ и сдать готовый  объект для дальнейшей эксплуатации в установленном порядке.

- 2. Стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту  определена    протоколом оценки и сопоставления котировочных заявок № ___ от «__» «_______» 2008 года и составляет ______ рублей. Стоимость работ составляет _____ рублей. Цена является твердой.

2.2. Все изменения по настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

2.3. Превышение Генподрядчиком проектных объемов и стоимости работ, указанные в п. 1.2. настоящего контракта, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, оплачиваются Генподрядчиком за свой счет.

2.4. Авансирование строительно-монтажных работ Генподрядчику по настоящему контракту осуществляется в течение 10 банковских дней в размере 30 процентов от стоимости настоящего контракта на приобретение материалов.

2.5. Оплата за выполненные работы производится по мере выполнения работ с лицевого счета Заказчика по предъявленным актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после предоставления всех документов в отдел казначейского контроля финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Отрадненском районе.

2.6. На основании Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 31 декабря 2005 года, 27 июля 2006 года, 20 апреля 2007 года) при внесении изменений в техническую документацию по инициативе «Заказчика» и появления в связи с этим дополнительных работ, которые не меняют характера работ, допускается увеличение твердой цены до 10 процентов от указанной в смете общей стоимости работ по капитальному ремонту.

2.7. Утвержденные сводный сметный расчет прилагается к настоящему контракту, и являются неотъемлемой его частью.

2.8. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах - по одному для каждой стороны.

- 3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ:      «___» «_________» 2008 года

окончание работ:

Общая продолжительность ремонта составляет ___  календарных дней.

3.2. На момент подписания  настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта.

3.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются  графиком производства работ.

3.4. По дополнительному соглашению сторон, заключенного между сторонами, сроки выполнения работ указанные в п. 3.1. могут быть изменены.

- 4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1. Обеспечивает финансирование объекта в размере средств, оговоренных настоящим контрактом.

4.1.2. Предоставляет в отдел казначейского контроля финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Отрадненском районе все документы, необходимые для финансирования.

4.1.3. Ежемесячно представляет отчет об освоении средств в контролирующие органы.

4.1.4. Осуществляет финансирование технического надзора Заказчика.

4.3. Генподрядчик:

4.3.1. Качественно и в срок выполняет работы по настоящему контракту, руководствуясь при этом проектной документацией, строительными нормами и правилами.

4.3.2. Предоставляет формы КС-2, КС-3 на подпись Заказчику по мере выполнения работ.

4.3.3. Информирует Заказчика и  о заключении договоров с субподрядными организациями.

4.3.4. Обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также устанавливает освещение.

4.3.5. Обеспечивает охрану объекта, материальных ценностей на период действия контракта.

4.3.6. В случае обнаружения недоделок устраняет их своими силами и за свой счет в   7-и дневный срок для обеспечения качественного выполнения работ.

4.3.7. Осуществляет контроль правильного определения объемов и качества выполненных работ субподрядными организациями, координацию их деятельности.

4.3.8. Обеспечивает целевое использование средств.

- 5. Особые условия

5.1. В случае выявления в процессе эксплуатации объекта скрытого брака при проведении работ или несогласованных с Заказчиком отступлений от проекта, затраты по устранению брака и выполнению указанных в проекте работ возмещаются за счет средств Генподрядчика, в течение 10 дней с момента обнаружения брака.

5.2. Все споры, возникающие при взаимоотношениях между Заказчиком и Генподрядчиком разрешаются ими самостоятельно.

5.3. После вступления настоящего контракта в силу все изменения и дополнения в него вносятся по согласованию сторон дополнительным соглашением.

- 6. Ответственность сторон

6.1. При невыполнении сторонами своих обязательств по данному контракту они несут ответственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством.

6.2. В связи с тем, что средства, выделяемые из бюджета,  являются незащищенной статьей бюджета, Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное финансирование выполненных Генподрядчиком объемов работ, а Генподрядчик за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию.

6.3. При не целевом использовании денежных средств, выделенных Заказчиком Генподрядчику, Генподрядчик несет ответственность в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

6.4. Непредставление Генподрядчиком Заказчику отчетов в установленные сроки, по установленным формам, либо образование дебиторской задолженности подрядной организацией на срок свыше 2-х месяцев с момента получения аванса является основанием для приостановления финансирования капитального ремонта объекта до предоставления требуемых отчетов. Кроме того, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

6.5. При нецелевом использовании авансовых средств, выделенных Заказчиком Генподрядчику, последний обеспечивает в течении 3–х банковских дней с момента получения соответствующего требования возврат (с учетом индексации) суммы, использованные не по целевому назначению, а также выплачивает штраф в размере 100% суммы, использованной не в целях выполнения настоящего Контракта.

6.6. Штрафные санкции по настоящему договору, удерживаются Заказчиком  у Генподрядчика  и не освобождают последнего от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением Контракта, а также от исполнения своих обязательств в натуре по требованию Заказчика.

6.7. Штрафные санкции по результатам контрольных проверок перечисляются Генподрядчиком в полном объеме на счет, указанный Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение 3-х банковских дней.

6.8. В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода объекта в эксплуатацию или этапа работ по вине подрядчика им уплачивается штраф в размере 0,1% договорной стоимости за каждый день просрочки до фактического завершения капитального ремонта объекта.

6.9.   Генподрядчик несет перед  Заказчиком материальную ответственность за:

- целевое, обоснованное и своевременное использование бюджетных денежных средств, других предоставленных материальных ресурсов и имущества;

- соблюдение строительных норм и правил при капитального ремонта объекта;

- качество принимаемых материалов, конструкций, оборудования и строительно-монтажных работ;

- сроки ввода объекта в эксплуатацию;

- своевременность предоставления отчетных документов о выполненных объемах работ и их достоверность;

- правильность указания и своевременное уведомление об изменении своих банковских реквизитов;

- обеспечение в процессе строительства безопасности для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, предусмотренных нормативными актами и требованиями проекта.

- 7.   Порядок рассмотрения споров

7.1. Все разногласия по настоящему контракту решаются путем переговоров.

7.2. В случае не решения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд Краснодарского края.

- 8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до окончания работ на объекте.

9. Реквизиты и подписи сторон:

- Заказчик:Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное обьединение

Красногвардейского сельского поселения»

ИНН  2345011060   КПП234501001  р/с 40204810200000000282 ГРКЦ  ГУ Банка России по Краснодар       скому краю

Генподрядчик;