Структура расчета цены контракта

Наименование: Капитальный ремонт пищеблока муниципального учреждения общеобразовательной школы № 19 села Пискуновского

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение культуры «Сельская централизованная клубная система»

Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования

    - Стоимость объемов работ и затрат, составляющих предмет конкурса, с учетом  сроков строительства и НДС:  руб.

  - Вид цены: твердая

| I.Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Стоимость согласно сметной документации (руб.) |  |
|  |  | В базисных ценах 2001 г., руб. | В текущих ценах по состоянию на 3 квартал2007 года |
| 1 | Фонд оплаты труда в составе прямых затрат | 16 364 | 132 976 |
| 2 | Стоимость материалов с учетом доставки до места работ (франко-объект) | 182 624 | 643 199 |
| 3 | Стоимость эксплуатации машин и механизмов | 4 635 | 18 142 |
| 4 | Накладные расходы | 14 647 | 119 020 |
| 5 | Сметная прибыль | 8 930 | 72 575 |
| 6 | Прочие затраты | 15 408 | 66 862 |
| 7 | Оборудование | 0 | 0 |
|  | ИТОГО без НДС: | 242 608 | 1 052 774 |

| II. Расчет прогнозного роста стоимости строительства (капремонта) с учетом прогнозного срока производства работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
|  | Срок производства работ | ч/час. 15 195,66 |  |
|  | Начало | Дата 30.10.2007 г. |  |
|  | Окончание | Дата 28.12.2007 г. |  |
|  | Индексы-дефляторы Минэкономразвития, применяемые к сметной стоимости | К 1,132 на 2007 г. |  |
|  | 1 квартал 2007 г. | % | 1,8 |
|  | 2 квартал 2007 г. | % | 2,3 |
|  | 3 квартал 2007 г. | % | 2,9 |
|  | 4 квартал 2007 г. | % | 3,1 |
|  | Рост стоимости 1 квартала 2007 г. | руб. | 0 |
|  | Рост стоимости 2 квартала 2007 г. | руб. | 0 |
|  | Рост стоимости 3 квартала 2007 г. | руб. | 0 |
|  | Рост стоимости 4 квартала 2007 г. | руб. | 32 636 |
|  | Всего стоимость работ с учетом срока строительства | руб. | 1 085 410 |
|  | НДС 18% | Руб. | 195 374 |
|  | Всего с НДС: | Руб. | 1 280 784 |