Структура расчета цены контракта

Наименование: Капитальный ремонт пищеблока муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 в станице Спокойной

Наименование заказчика: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11                        Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования

    - Стоимость объемов работ и затрат, составляющих предмет конкурса, с учетом  сроков строительства и НДС:  руб.

  - Вид цены: твердая

| I.Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Стоимость согласно сметной документации (руб.) |  |
|  |  | В базисных ценах 2001 г., руб. | В текущих ценах по состоянию на 3 квартал2007 года |
| 1 | Фонд оплаты труда в составе прямых затрат | 12 785 | 109 785 |
| 2 | Стоимость материалов с учетом доставки до места работ (франко-объект) | 84 272 | 295 496 |
| 3 | Стоимость эксплуатации машин и механизмов | 3 354 | 14 456 |
| 4 | Накладные расходы | 12 093 | 103 840 |
| 5 | Сметная прибыль | 7 372 | 63 307 |
| 6 | Прочие затраты | 667 | 3 286 |
| 7 | Оборудование | 0 | 0 |
|  | ИТОГО без НДС: | 120 543 | 590 170 |

| II. Расчет прогнозного роста стоимости строительства (капремонта) с учетом прогнозного срока производства работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
|  | Срок производства работ | ч/час. 13 440,03 |  |
|  | Начало | Дата 15.11.2007 г. |  |
|  | Окончание | Дата 21.12.2007 г. |  |
|  | Индексы-дефляторы Минэкономразвития, применяемые к сметной стоимости | К 1,132 на 2007 г. |  |
|  | 1 квартал 2007 г. | % | 1,8 |
|  | 2 квартал 2007 г. | % | 2,3 |
|  | 3 квартал 2007 г. | % | 2,9 |
|  | 4 квартал 2007 г. | % | 3,1 |
|  | Рост стоимости 1 квартала 2007 г. | руб. | 0 |
|  | Рост стоимости 2 квартала 2007 г. | руб. | 0 |
|  | Рост стоимости 3 квартала 2007 г. | руб. | 0 |
|  | Рост стоимости 4 квартала 2007 г. | руб. | 0 |
|  | Всего стоимость работ с учетом срока строительства | руб. | 590 170 |
|  | НДС 18% | Руб. | 106 230 |
|  | Всего с НДС: | Руб. | 696 400 |